| Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar |  |  | Mechatronikai és Autótechnikai Intézet |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tantárgy címe és kódja: Projektmenedzsment BGRPM11NNC Kreditérték: 3 Nappali tagozat, 2013/2014. tanév II. félév |  |  |  |  |  |
| Szakok melyeken a tárgyat oktatják: gépészmérnöki szak, mechatronika szak, biztonságtechnika szak |  |  |  |  |  |
| Tantárgyfelelős oktató: |  | Dr. Orbán Gabriella | Oktatók: | Dr. Orbán Gabriella |  |
| Előtanulmányi feltételek (kóddal) |  |  | - |  |  |
| Heti óraszámok: |  | Előadás: 2 | Tantermi gyak.: 0 | Laborgyakorlat: 0 | Konzultáció: |
| Félévzárás módja: (követelmény) |  | é |  |  |  |
| A tananyag |  |  |  |  |  |
| Oktatási cél: A hallgatók hasznos elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a projektek, a projektmenedzsment fogalmáról, a projekttervezéssel kapcsolatos probléma- és kockázatelemzésről, valamint a projektvezetés során alkalmazott módszerekről. A Microsoft Project SW-eszköz segítségével néhány valós, leegyszerűsített problémát végigkövetve a projekttervezés gyakorlati megvalósítását is elsajátíthatják. |  |  |  |  |  |
| Ütemezés |  |  |  |  |  |
| Oktatási hét | Gyakorlatok témakörei |  |  |  |  |  |
| 1. | A projekt fogalma, projektmenedzsment fogalma, kialakulása, feladata, projekt típusok, projekt életciklus |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekt helye és szerepe a szervezetekben, probléma elemzés, elemzési módszerek, Swot analízis, problémafa, célfa, Ishikawa diagram, logikai keretmátrix, PEST, stakeholder-elemzés |  |  |  |  |  |
| 3. | Projekt és pályázat, pályázati dokumentáció összeállítása, pályáztatás, pályázatok elbírálása |  |  |  |  |  |
| 4. | A projekt előkészítésének és tervezésének hatékonysági és gazdaságossági vonatkozásai |  |  |  |  |  |
| 5. | Kockázatkezelés, kockázati források feltárása, a kockázati változók hatásainak elemzése, a kockázatkezelés eszközei |  |  |  |  |  |
| 6. | A projekttervezés módszerei, idő- és erőforrás-tervezés, kritikus út, mérföldkő valamint a függőség fogalma, Gantt-diagram, PERT, CPM valamint MPM módszer |  |  |  |  |  |
| 7. | A projekttervezés lépései, tevékenység-típusok, tevékenységek időbeli helyzete, kapcsolódásainak lehetőségei, csúszási (lag) idő, erőforrások fajtái |  |  |  |  |  |
| 8. | A Microsoft Project program ismertetése, a program nézetei, alkalmazott projektvezetési módszerei, naptárai és költség-típusai |  |  |  |  |  |
| 9. | A kényszerítő, illetve korlátozó feltételek megadása, beállítása, work kontur fogalma, az effort driven ütemezés |  |  |  |  |  |
| 10. | A Microsoft Project programban az erőforrás konfliktusok felismerésének és kezelésének lehetőségei |  |  |  |  |  |
| 11. | Az ütemterv, valamint a bázisterv fogalma, jelentősége és beállítása, jelentések fajtái |  |  |  |  |  |
| 12. | Gyakorlati példa a projekttervezésre önálló kivitelezéssel tanári útmutatás és felügyelet mellett |  |  |  |  |  |
| 13. | Zárthelyi |  |  |  |  |  |
| 14. | Zh pótlás, esettanulmányok |  |  |  |  |  |
| Félévközi követelmények |  |  |  |  |  |
| Oktatási hét |  | Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) a gyakorlatokon |  |  |  |
| 13. hét |  | zárthelyi dolgozat |  |  |  |
| Az értékelés, a lebonyolítás, a pótlás módja, a jegy kialakításának szempontjai |  |  |  |  |  |
| A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ III.23.§ (1)-(4) pontja szabályozza. A szorgalmi időszakban az évközi jegy követelményeit pótolhatja az a hallgató, aki a zárthelyi dolgozatát megírta, vagy igazoltan volt távol a számonkérésről. Pótlási lehetőség az utolsó gyakorlati héten. Elégtelen bejegyzést kap az a hallgató, akinek a Zh eredménye nem éri el az elégséges szintet. ZH elégséges szint: a maximálisan elérhető pontszám 51 %-a. |  |  |  |  |  |
| Az évközi jegy/aláírás szorgalmi időszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend III.6.1.(3)/III.6.2.(3) pontja rendelkezik. Valamennyi, jelen dokumentumban nem szabályozott, kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók. |  |  |  |  |  |
| A félévzárás módja (vizsga módja: írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) |  |  |  |  |  |
| Zárthelyi dolgozat, amely alapján a hallgató évközi jegyet kap. ZH elégséges szint: a pontszám 50 %-a. |  |  |  |  |  |
| Kötelező irodalom: |  |  |  |  |  |
| órai előadásvázlatok, bemutatók, segédanyagok |  |  |  |  |  |
| Ajánlott irodalom: |  |  |  |  |  |
| Project Management Institute: Projektmenedzsment útmutató, PMBOK Guide, Akadémiai Kiadó, 2009, ISBN: 9789630584018 Eric Verzuh: Projektmenedzsment, HVG Kiadó ZRT., 2006, ISBN: 9789637525773 |  |  |  |  |  |
| Egyéb segédletek: |  |  |  |  |  |
| Elektronikus tananyag: http://siva.banki.hu/~orbang/Projekt |  |  |  |  |  |
| A tárgy minőségbiztosítási módszerei A hallgatók konzultációs lehetőség biztosításával a félév elején kiadott összefoglaló kérdések alapján készülnek a tárgy elsajátítására. A gyakorlati foglalkozásokon esettanulmány és konzultációs lehetőségek biztosítják a tananyag elsajátítását. |  |  |  |  |  |